| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中心办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委统战部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.25 | 5.25 |  | 5.247 |  | 10 |  | 99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.25 | 5.25 |  | 5.247 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障北京市党派团体办公楼正常运转,满足日常维护维修运行需要,更好的为楼内各单位提供后勤保障与服务. |  |  |  |  |  | 完成了年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障日常工作开展 |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 设备利用率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 9 |  | 部分计划采购设备未采购 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 9 |  | 部分设备使用安装使用中，因软件问题无法正常使用，经维护后能够正常使用 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 |  |  | 5.25 | 5.247 | 20 |  | 18 |  | 部分经费未使用 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 100 | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |