| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | A4-D楼信息化基础运行服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市委统战部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委统战部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.25 | 5.25 |  | 5.247 |  | 10 |  | 99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.25 | 5.25 |  | 5.247 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障北京市党派团体办公楼正常运转,满足日常维护维修运行需要,更好的为楼内各单位提供后勤保障与服务. |  |  |  |  |  | 完成了年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 数据差错率 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 租用互联网带宽故障次数 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 租用专线故障次数 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | 80 | 80 | 5 |  | 4 |  | 系统运行中出现软件升级问题，经维护后可正常运行。 |  |
|  |  | 质量指标 | 硬件维护故障次数 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 租用专属云故障次数 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统故障修复率 |  |  | 80 | 80 | 5 |  | 4 |  | 系统运行中出现软件升级问题，经维护后可正常运行。 |  |
|  |  | 质量指标 | 软件维护故障次数 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统集成完成率 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保质保量完成任务 |  |  | 20 | 20 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 主机托管故障次数 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 终端无故障运行率 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年各项计划目标 |  |  | 20 | 20 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 租用专属云 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 租用互联网带宽 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 软件维护数量 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 主机托管数量 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 应用系统维护数量 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 租用专线 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 硬件维护数量 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 数据维护数量 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 故障应急响应时间 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 硬件设备巡检频率 |  |  | 48 | 48 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 故障修复时间 |  |  | 8 | 8 | 5 |  | 4 |  | 在缩短故障修复时间上还有提高空间 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 应用系统维护成本 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 租用互联网带宽成本 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 租用专属云成本 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 数据维护成本 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 年度维护成本变化率 |  |  | 50 | 50 | 5 |  | 4 |  | 在维护成本上还有提高空间 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 软件维护成本 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 主机托管成本 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 硬件维护成本 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 租用专线成本 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 硬件使用率 |  |  | 80 | 80 | 5 |  | 4 |  | 在硬件使用率上还有提高空间 |  |
|  |  | 社会效益指标 | CPU、内存、存储设备等资源利用率 |  |  | 30 | 30 | 5 |  | 4 |  | 在资源利用率上还有提高空间 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 系统利用率 |  |  | 80 | 80 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 数据共享率 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 |  |  | 6 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为确保党派顺利办公做好服务 |  |  | 20 | 20 | 10 |  | 9 |  | 在服务满意度上还有提高空间 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 |  |  | 30 | 30 | 10 |  | 8 |  | 在使用者满意度上还有提高空间 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 30 | 30 | 10 |  | 8 |  | 在使用人员满意度上还有提高空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |